|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Vietnamese medicinal plant network | プロジェクトコード | VMN |
| 作成者 | Nguyễn Hải Đăng | プロジェクトリーダ | Nguyễn Minh Tiến |
| 日付 | 04-02-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 25-01-2016 – 04-02-2015 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 04-01-2016 |  |
| 終了予定日 | 21-04-2016 |  |
| チームサイズ | 4人 | [Nguyễn Minh Tiến](https://www.facebook.com/tientoantai?fref=nf)Hoàng [Thị](https://www.facebook.com/chao.fpt) Quỳnh[Trần Bình Khánh](https://www.facebook.com/khanhdajgja.dkny) Nguyễn [Hải Đăng](http://haidangtravel.com/) |
| 工数合計（予定） | 320作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 320作業日 | １作業日＝５時間 |
| 現在までの消化工数 | 60作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| プロトタイプデザイン | DangNH |  | 完成しました |  |  |
| システムデモ | DangNH |  | 完成しました |  |  |
| 発技術勉強 | TienNM |  | 完成しました |  |  |
| ソフトウェア要件仕様 | QuynhHT |  | 完成しました |  |  |
| アーキテクチャ設計 | TienNM |  | 完成しました |  |  |
| 画面設計 | DangNH, KhanhTB |  | 完成しました |  |  |
| データ設計 | TienNM |  | 完成しました |  |  |
| クラスの設計 | TienNM |  | 完成しました |  |  |
| 報告2 | Team member |  | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 2 | DangNH |  | 完成しました |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

# Tasks planned for next period

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| タスク | 納品物 | 救出予定日 | 終了予定日 |
| デザインデータベースモデル | TienNM | 15-02-2016 | 28-02-2016 |
| ソースコードベースラインを作る | TienNM, DangNH | 15-02-2016 | 28-02-2016 |
| テスト計画 | DangNH | 15-02-2016 | 28-02-2016 |
| システムのテストケースを作る | DangNH | 15-02-2016 | 28-02-2016 |
| レポート3 | Team member | 15-02-2016 | 28-02-2016 |
| プログレスレポート3 | DangNH | 15-02-2016 | 28-02-2016 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Nguyễn Hải Đăng***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)