|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | プロジェクト進捗報告書 | | | | |
| プロジェクト名 | Vietnamese Medicinal Plants Network | プロジェクトコード | VMN |
| 作成者 | Nguyễn Hải Đăng | プロジェクトリーダ | Nguyễn Minh Tiến |
| 日付 | 15-03-2016 | 受領者 | スーパバイザ |
| 報告機関 | 01-03-2016 – 15-03-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 |
| プロジェクト開始日 | 04-01-2016 |  |
| 終了予定日 | 21-04-2016 |  |
| チームサイズ | 4人 | Nguyễn Hải Đăng  Trần Bình Khánh  Hoàng Thị Quỳnh  Nguyễn Minh Tiến |
| 工数合計（予定） | 320作業日 | １作業日＝５時間 |
| 工数合計（実際） | 320作業日 |  |
| 現在までの消化工数 | ６０作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| タスク | 責任者 | 納品物 | ステータス | 詳細 | スケジュール 変更 |
| デザインデータベースモデル | TienNM | 01-03-2016 | 完成しました |  |  |
| ソースコードベースラインを作る | TienNM | 08-03-2016 | 完成しました |  |  |
| テスト計画 | DangNH, QuynhHT | 01-03-2016 | 完成しました |  |  |
| システムのテストケースを作る | QuynhHT, KhanhTB | 15-03-2016 | 完成しました |  |  |
| レポート3 | チームメンバ | 15-03-2016 | 完成しました |  |  |
| プログレスレポート3 | DangNH | 15-03-2016 | 完成しました |  |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 情報 | 備考 | 項目 |
| 統合テストケースを作る | DangNH | 01-03-2016 | 15-03-2016 |
| テストラウンド1を実行 | QuynhHT | 16-03-2016 | 20-03-2016 |
| 単体テストを作る | DangNH | 20-03-2016 | 25-03-2016 |
| 画面デザインを更新 | DangNH | 20-03-2016 | 25-03-2016 |
| クライアントモジュールを開発 | TienNM | 20-03-2016 | 25-03-2016 |
| 管理モジュールを開発 | DangNH | 20-03-2016 | 25-03-2016 |
| レポート4 | チームメンバ | 20-03-2016 | 25-03-2016 |
| プログレスレポート4 | DangNH | 20-03-2016 | 25-03-2016 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Nguyễn Hải Đăng***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)