|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | project progress  report | | | | |
| プロジェクト名 | Vietnamese Medicinal Plants Network | プロジェクトコード | VMN |
| 作成者 | Nguyễn Hải Đăng | プロジェクトリーダ | Nguyễn Minh Tiến |
| 日付 | 13-04-2016 | 受領者 | Supervisor |
| 報告機関 | 13-04-2016– 15-04-2016 | Nguyễn Văn Sang |

# 進捗詳細

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Items | Information | Note |
| プロジェクト開始日 | 04-01-2016 |  |
| 終了予定日 | 21-04-2016 |  |
| チームサイズ | 4人 | Nguyễn Hải Đăng  Trần Bình Khánh  Hoàng Thị Quỳnh  Nguyễn Minh Tiến |
| 工数合計（予定） | 320作業日 | 1作業日 = ５時間 |
| 工数合計（実際） | 320作業日 | 1 作業日 = ５時間 |
| 現在までの消化工数 | 60作業日 |  |
| 残工数合計 | 無い |  |

# お客様からのクレーム[[1]](#footnote-1)

# 無い

# お客様からのご要求に対するサポート[[2]](#footnote-2)

# 無い

# 要求変更管理[[3]](#footnote-3)

# 無い

# 品質活動

# 無い

# タスク実行の状況（進捗度、遅延など）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Status | Remark | Re-schedule |
| コーディング完成 | DangNH | 10/04/2016 | 完成しました |  |  |
| コンポーネントテスト行います | TienNM | 12/04/2016 | 完成しました |  |  |
| コンポーネントテスト不具合フィクス | QuynhNM, KhanhTB | 10/04/2016 | 完成しました |  |  |
| 統合テスト行います | TienNM | 12/04/2016 | 完成しました |  |  |
| 報告6 | チームメンバ | 13/04/2016 | 完成しました |  |  |
| プログレス報告 6 | DangNH | 13/04/2016 | 完成しました |  |  |
| プレゼンテーションのスライドを作る | チームメンバ | 13/04/2016 | 完成しました |  |  |

# 進捗詳細

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task | Responsibility | Deliverable | Planned end date |
| 最終報告とソースコードを準備します | チームメンバ | 20/04/2016 | 20/04/2016 |
| プロジェクトレビュー | チームメンバ | 20/04/2016 | 20/04/2016 |
| プレゼンテーションのスライド完成 | チームメンバ | 20/04/2016 | 20/04/2016 |

# 問題、提案

N/A

***作成者***

***Nguyễn Hải Đăng***

1. . お客様からのクレームが無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-1)
2. . お客様からのご要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-2)
3. 変更要求が無い場合、「なし」と記入し、表は削除する。 [↑](#footnote-ref-3)